QIXIA  /  DIGITAL TOURISM

# 一客一景 · 一刻一路

iOS 独立技术开发方案

2026 栖霞山 Hackathon  |  真实三维地形 × 个性路线 × 数字红枫

| 产品端 iOS | 技术重点 前景定位 · 弱网导览 · 叶章 |
| --- | --- |
| 方案状态 可执行研发规划，非已交付源码 | 版本 V1.0 / 2026-10-31 |

交付说明

本方案基于栖霞山 3D 智能导览既定创意和公开技术资料制定；地图与模型需按许可、真实性和现场验证要求接入。配套提供可交给 OpenCode / Codex 执行的开发 Prompt。

▍ 产品一句话：用户在真实栖霞山游览时，拿出 iPhone 就能查看所在位置、下一站、附近设施和景点故事；到达一个地点，即可解锁一枚属于自己的红枫记忆。

# 01 iOS 产品定位与开发路径决策

iOS 不是把电脑版 Web 缩小成竖屏。手机使用发生在真实山路：日光下看屏幕、单手操作、网络波动、GPS 误差、电量有限。因此 主任务是可靠的随身导览与到访体验，三维地图是辅助理解空间的模式。

## 1.1 两种实施路线（必须二选一作为主线）

| 维度 | A：Capacitor 快速版（比赛优先） | B：SwiftUI 原生版（长期运营优先） |
| --- | --- | --- |
| 组成 | Vue 3 + MapLibre GL JS + Capacitor + WKWebView | SwiftUI + MapLibre Native iOS + Core Location |
| 代码复用 | 复用 Web 主要 UI、地图与状态逻辑 | 复用 API / GeoJSON / 业务规则，需独立开发 UI |
| 首发速度 | 快，适合 48h 与已有 Web 基础 | 慢，适合长期维护与性能优化 |
| 3D 体验 | Web 地形效果可延续，受 WebView/GPU 性能限制 | 地图展示更原生；与 Web 3D 地形能力不能假定等价 |
| 定位、振动、分享 | Capacitor 官方插件与必要自写桥接 | Core Location、Core Haptics/UIFeedback、ShareLink 等 |
| 离线能力 | 静态资源缓存；地图离线要按供应商许可另实现 | 可规划本地瓦片/GeoJSON 包与原生缓存，但需验证 SDK |
| App Store | 需增加显著原生/实用功能，非简单套壳 | 更利于实现原生体验，但仍须满足审核 |

落地结论：赛事使用 A 路线做能运行的 iOS 版本，长期使用 B 路线逐模块原生化。两者的代码结构和里程碑在后文独立列出，不建议 48 小时内同步完整开发两个 UI 工程。Apple 官方强调 App 必须有超出简单网页包装的实用价值；不能保证纯网页壳过审。<https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/>

## 1.2 iOS 功能设计原则

默认首页为“现在去哪里”，优先当前位置、下一站卡、预计步行时间，而不是全屏展示复杂控制面板。

用户主动进入“立体看山”才展示高性能 3D；常规导航默认轻量 2D/倾斜视角，以降低耗电与帧率波动。

前景定位按需开启；无需后台持续跟踪，也不请求无必要的 Always 授权。

无网络、拒绝定位、位置精度差时仍能查看已缓存文字与景点清单、手动选择地点、观看已准备的演示流程。

红枫奖励先做数字纪念，不承诺实体门票或消费权益。

# 02 iOS 页面与交互设计

## 2.1 五个主要 Tab / 页面

| 页面 | 内容 | iOS 原生交互价值 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页「今日栖霞」 | 红叶状态、今日路线入口、当前游览状态 | 大字按钮、安全区域、自适应字号 | P0 |
| 地图「沿路走」 | 当前位置/路线/下一站/设施和 2D–3D 切换 | 定位授权、位置跟随、锁屏后恢复 | P0 |
| 发现「山间故事」 | 栖霞寺、千佛岩、舍利塔等科普 | 原生底部卡片、音频控件、照片浏览 | P0 |
| 红枫「我的收藏」 | 到访打卡、枫叶章、纪念卡 | 轻触反馈、相册保存、系统分享 | P0 |
| 我的「离线与隐私」 | 下载状态、数据来源、位置权限说明、清除记录 | 本地缓存、系统设置跳转、删除数据 | P0 |

## 2.2 引导和游前

首次启动 3 步介绍“选择喜好—找到路线—收集红枫”，不能直接弹出定位授权；当用户点击“开始找我”再解释用途并发起系统权限请求。未授权时手动选入口/景点。偏好（时长、体力、少台阶、摄影/文化/红枫兴趣）在设备侧存储；本地只需一个匿名会话，不强制手机号登录。

## 2.3 游中地图与导览

地图中央为 2D/简化 3D 地图，下方是始终可见的“下一站、预计距离、预计时间”信息条。按钮尽量适合单手点击；切换路线时必须保留当前位置。支持方向指示，但如果 GPS heading 误差较大要停止展示确定朝向。GPS 不等同于步行导航系统，不能提供“危险边缘绝对准确”的导航保证。

设施快捷入口：“厕所、补给、休息区、拍照点”四类，只有坐标和状态可确认的点才能作为实用指引，未知点以“待核验”处理。打开景点时在当前地图上拉出半屏科普卡，显示 60 字简介、图片、150 字详情和可能的语音讲解。

## 2.4 到达打卡与叶章

用户在前景点击“到达这里”→读取 1～数个有效定位样本→检查 horizontalAccuracy 是否合格、位置是否在该 POI 的有效范围内、同一景点是否已打卡→满足阈值才发放叶章；不能只看地图上的选中点。暂用可配置的 40–80 米围栏作为开发初始参数而非景区实测阈值，需要根据真机场测优化，密集景点要防止误判。定位不合格时展示“不确定你是否到达，可重试或继续游览”。无定位可进入明确标识的“演示打卡”，所得演示章不记作真实到访。

完成后给予轻量振动/动画、显示卡片和地点科普，自动写入本地收藏册。分享由系统 Share Sheet 触发，分享前先渲染图片，用户可拒绝相册授权仍能分享。

# 03 iOS 技术架构（A：Capacitor 赛事可交付主线）

## 3.1 技术栈与依赖边界

apps/mobile-web：沿用 Vue 3 + TypeScript + MapLibre GL JS，移动页面独立布局，不直接把桌面 HUD 原样搬到手机。

@capacitor/core, @capacitor/cli, @capacitor/ios；iOS 工程由 Xcode 构建。当前官方文档要求按安装版本检查 Xcode 与 iOS 支持范围，不能照抄老教程。

@capacitor/geolocation：当前定位、监听与清理；@capacitor/haptics：解锁振动；@capacitor/preferences：轻量本地设置；@capacitor/share：系统分享；可按需使用官方 Filesystem（只有真实离线需求才引入）。

服务端：沿用 Web 使用的 FastAPI REST/OpenAPI；Swift/JS 客户端都服从共享 schema。

## 3.2 目录与原生桥接

qixia-ios-capacitor/ ├── apps/mobile-web/src/{pages,components,map,location,checkin,stores} ├── ios/App/ # npx cap add ios 生成的工程 ├── packages/shared/{api,schemas} ├── data/demo/ # 明示模拟的数据 ├── assets/{models,images} ├── docs/{permissions,privacy,licenses,devices,release} ├── tests/{unit,e2e,device} ├── capacitor.config.ts ├── AGENTS.md └── .opencode/{agents,skills}

## 3.3 iOS 重要实施步骤

在 Mac 上确认 Node、Xcode、签名账号与最低目标系统；使用与官方文档一致版本的 Capacitor，生成工程。示例顺序：npm install @capacitor/core @capacitor/cli @capacitor/ios → npx cap init → npm run build → npx cap add ios → npx cap sync ios → npx cap open ios。这些命令假定已经建立可构建 Web 项目。

在 Info.plist 提供系统所需定位用途描述（NSLocationWhenInUseUsageDescription 等以安装插件版本官方说明为准），只请求前景授权；必须审查实际插件对相关字段的要求，不能因为字段存在就主动申请后台定位。

封装 LocationService，统一输出经纬度、accuracy、采样时间、权限状态；页面不可直接调用多个独立监听器，退出导航时调用 clearWatch。

将浏览器环境与原生环境统一成 PlatformAdapter：位置、触觉、分享、存储、权限与网络状态；Web 浏览器回退为浏览器同类 API。

优化地图：首次只加载地图和 3 个必要图层，3D 山体懒加载，精细古建模型按景点距离与设备性能加载；低功耗模式关闭动态风吹树叶等装饰。

真实 iPhone 测试定位精度、权限拒绝、切回后台后恢复、低电量、弱网及机身发热；模拟器不能替代真实山路定位测试。

## 3.4 权限与隐私清单

| 能力 | 权限策略 | 验收点 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 仅按需 When In Use，前景导航/到访才用 | 拒绝后仍可手选景点 |
| 后台定位 | MVP 不使用 | 后台不持续跟踪 |
| 相机 | 非必要；拍照功能 P2 再单独申请 | 不请求无关权限 |
| 相册保存 | 优先使用系统分享；实际保存时再申请合适权限 | 分享未授权不导致闪退 |
| 本地数据 | 匿名偏好、数字叶章，提供清除 | 最少化、可重置 |
| 服务器同步 | 默认不必账号；选择性同步 | 不上传连续轨迹 |

Apple 官方建议需要位置的功能即将使用时再请求授权，并优先采用 When In Use。<https://developer.apple.com/documentation/CoreLocation/requesting-authorization-to-use-location-services>

# 04 iOS 技术架构（B：原生 SwiftUI 长期版）

## 4.1 选型

SwiftUI：TabView、NavigationStack、sheet、原生动态字体、深浅色、VoiceOver。

MapLibre Native iOS：提供矢量地图、点线图层和可控样式；通过 UIViewRepresentable 嵌入 SwiftUI。不要假定 MapLibre Native 与 GL JS 的高程 3D 能力完全相同；先做一个 1 日技术 Spike 验证景区范围的地形、相机俯仰、模型覆盖效果。若未通过，将主导航地图设为稳定 2D/倾斜地图，把 3D 山体总览放在可独立打开的 WKWebView 专题页，明确这是设计上的混合方案。

Core Location：权限、前景定位、精度过滤、到访校验；URLSession+Codable：REST 数据；SwiftData 或 SQLite：离线收藏/景点缓存；ShareLink：纪念卡分享。

AVFoundation：仅在有确定配音资源时加入科普讲解；AsyncImage/本地缓存提供景点图片。

## 4.2 Native 工程结构

QixiaGuideIOS/ ├── App/QixiaGuideApp.swift ├── Presentation/{Home,Map,Routes,Stories,Collection,Settings} ├── Components/{ScenicCard,NextStopBar,PermissionPrompt} ├── Domain/{Place,Trail,RoutePlan,LeafBadge,DataMetadata} ├── UseCases/{RecommendRoute,CheckIn,GetNearbyFacilities} ├── Services/{APIClient,LocationService,OfflineStore,Sharing} ├── Map/{MapLibreMapView,RouteOverlay,POIAnnotation} ├── Resources/{Assets.xcassets,locales,fixtures} └── Tests/{UnitTests,UITests}

## 4.3 研发里程碑（原生版，非 48 小时内全部完成）

N1（2–3天）：Xcode 工程、SwiftUI 主框架、MapLibre Native/2D 地图、景点图层、API Client。N2（3–5天）：Core Location、路线信息展示、设施查找、许可提示与位置异常。N3（2–4天）：红枫打卡、SwiftData 离线存储、系统分享与科普音频。N4（2–4天）：地形技术验证与专题 3D 展示、弱网缓存、性能和真机测试。N5（2–3天）：iOS 隐私说明、图标、截图、TestFlight、审核准备。以上是建议排期，实际随资源和开发人数调整。

# 05 共用后端与两端数据一致性

Web 与 iOS 采用同一个 FastAPI /api/v1，后端负责 POI、路网、红叶观测、客流数据元信息、推荐路线与可选匿名打卡会话。iOS 不应从网页爬取服务端页面数据，也不应在应用内维护另一套不一致的路线计算真相来源。路线由后端计算，iOS 可以在断网时显示上次下载路线及其“最后更新”标签，但不能将离线旧路线标成实时开放。

## 5.1 共用实体

Place: id, name, category, coordinates:[lng,lat], verified, sourceUrl, contentAssetIds TrailEdge: id, nodeA, nodeB, geometry, closed, stairsStatus, lengthM, sourceUrl RoutePlan: id, geometry, stopIds, distanceM, estimatedMinutes, elevationGainM¦null, stairsWarning[], metadata LeafBadge: id, placeId, time, mode(real¦demo), localStatus, sessionId DataMetadata: data_mode(live¦observed¦historical¦simulated¦unavailable), updated_at, source_url, verified, confidence

## 5.2 API 列表

GET /api/v1/places、GET /api/v1/trails、POST /api/v1/routes/recommend、GET /api/v1/foliage、GET /api/v1/crowd、POST /api/v1/checkins、GET /api/v1/assets/licenses。所有响应在结果级或项目级展示数据模式及来源；任何使用第三方 AI 的功能不得把游客个人轨迹直接作为默认上传内容。

## 5.3 GIS 真实性与坐标

输入以 WGS84 [lng,lat] 为底层规范；公开地理数据与国内地图 SDK 如果分别采用 WGS84/GCJ-02，必须在 provider 层明确转换。Copernicus GLO-30 是 30m DSM：可做山体宏观形态，不能用它推断台阶与精确步道坡度。路线只能在经过核验的步行路网上生成，并提示封闭、未知台阶及 GPS 不确定性。

# 06 iOS 弱网、性能与无障碍

## 6.1 弱网与离线行为

L0：随应用内置景点摘要、少量演示路线、红枫图标、授权模型简化版，无网络也可进入演示模式。

L1：首次联网缓存 POI、合法可分发的 GeoJSON 和已授权图片；缓存附 last_updated_at，过期显示“可能已变化”。

L2：如果地图底图/DEM 供应商允许离线使用，设计可下载的栖霞山区域包（有版本、体积和许可证信息）；否则仅提供设施列表和无底图的简化路线图，不批量下载 OSM 公共服务器瓦片。

出现地图加载失败时可以切换“列表导览”与简化线图，不让游客无法访问必要信息。

## 6.2 性能预算（验收目标，非已测）

前景地图交互无持续卡死；在目标 iPhone 机型记录帧率、设备温升、内存、CPU 与电量消耗，不凭空填 FPS。

模型按距离/缩放分级 LOD，关闭不在视野的树木与高面数古建；离开三维页释放 WebGL 与监听器。

GPS 每次进入导航才启动，退出导航停止；根据活动状态控制更新频率与精度，避免无意义轮询。

室外阅读清晰：按钮可点、字体动态缩放、支持 VoiceOver，前景光照强时可切换高对比模式。

# 07 iOS 研发计划、测试与验收

## 7.1 48h 赛事版独立排期（A 路线）

| 阶段 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| I0 项目基线 | 0–5h | Capacitor + Xcode 可运行壳，原生权限说明、Web 资源可显示 |
| I1 移动 UX | 5–14h | 五个主要页面、底部导航、地图与路线卡、原生安全区 |
| I2 位置与导览 | 14–25h | 前景 GPS、精度提示、设施筛选、景点科普、路径展示 |
| I3 红枫打卡 | 25–35h | 地理围栏校验、真实/演示签到隔离、叶章收藏与分享 |
| I4 弱网与适配 | 35–43h | 内容缓存、低功耗 2D、权限拒绝、App 恢复、真机测试 |
| I5 演示与交付 | 43–48h | Xcode 构建日志、设备演示、隐私和版权台账、限制说明 |

若 Web 核心尚未可运行，前 5 小时先保证 Web 地图可构建；iOS 不能靠一个空壳冒充产品。没有 Mac/Xcode 或签名条件时，交付可运行 PWA + 完整 Capacitor 工程及明确的无法实际签名说明，不谎称已安装到 iPhone。

## 7.2 真机测试矩阵

| 场景 | 预期 |
| --- | --- |
| 首次打开拒绝定位 | 不崩溃；仍可查看景点和演示路线 |
| 用户授权定位 | 地图定位，显示当前精度和位置更新状态 |
| 低 GPS 精度 | 禁止真实签到，提供重试/手动继续 |
| 地图离线/断网 | 有缓存则查看；无缓存显示清楚的替代列表 |
| 前后台切换 | 前景恢复显示；无无意的后台追踪 |
| 景点重复打卡 | 不重复发放同一真实叶章 |
| 模拟到达 | 仅发演示章，页面明确标注 |
| 深浅色、字体放大 | 卡片不重叠，关键操作可用 |
| 连续使用 20–30 分钟 | 测试并记录电量、耗电、发热及内存异常 |

## 7.3 iOS 发布边界

项目必须先能在本地 Xcode 构建，具备可重现依赖与配置；若需要 TestFlight/App Store，还需有效开发者账号、签名与分发资料。

App Store 4.2 最低功能条款：原生定位、到访检测、系统分享、离线内容等应构成实用能力；纯包装网页存在拒审风险。

隐私政策说明存什么、何时获取定位、如何清除、如何撤销；如无明确用途不要请求 Always 定位。

实地路线仅作参考：遇道路封闭、危险、真实路牌和景区工作人员指示，后者优先。

# 08 iOS 资源与代码入口（原始可读取链接）

| 类别 | 地址 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| Capacitor iOS 官方 | https://capacitorjs.com/docs/ios | 安装环境、Xcode 工程和版本要求 |
| Capacitor Geolocation | https://capacitorjs.com/docs/apis/geolocation | 前景定位和权限接口；以实际版本为准 |
| Apple Core Location | https://developer.apple.com/documentation/corelocation | 原生位置精度、授权与区域监测 |
| Apple 权限策略 | https://developer.apple.com/documentation/CoreLocation/requesting-authorization-to-use-location-services | 按需申请 When In Use |
| Apple App Review | https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ | 发布审核及最低功能要求 |
| MapLibre Native iOS | https://maplibre.org/maplibre-native/ios/latest/documentation/maplibre/ | MapLibre Swift/原生地图 API |
| MapLibre Native SwiftUI 接入 | https://maplibre.org/maplibre-native/ios/latest/documentation/maplibre-native-for-ios/gettingstarted/ | UIViewRepresentable 和 MLNMapView |
| MapLibre Web 地形 | https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/examples/3d-terrain/ | WKWebView 三维专题页参考 |
| Copernicus DEM | https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM | 实景地形数据来源 |
| OSM 路线与 POI | https://overpass-turbo.eu/ | 景区路网收集与人工核验 |
| OSM 许可 | https://www.openstreetmap.org/copyright | ODbL 署名与衍生数据义务 |
| OSM 公共瓦片政策 | https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/ | 禁止大规模离线抓瓦片 |
| 栖霞山风景图片 | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Qixia_Mountain | 按单张许可证下载、记录署名 |
| 栖霞寺风景图片 | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Qixia_Temple | 古寺科普卡参考与许可素材 |
| 栖霞寺石窟模型 | https://sketchfab.com/3d-models/statue-of-qixia-temple-grottoes-in-nanjing-part2-86b115579ab84ae2a7db66a503f6a454 | NoAI；仅在线参考直到另获授权 |
| OpenCode Agents | https://opencode.ai/docs/agents | 专业子 Agent 定义及协作 |
| OpenCode Skills | https://opencode.ai/docs/skills | .opencode/skills 规范 |
| OpenCode MCP | https://opencode.ai/docs/mcp-servers | 本地/远程 MCP 配置 |
| Playwright MCP | https://github.com/microsoft/playwright-mcp | H5/Capacitor 页面回归（非 iOS 原生测试替代） |
| Context7 | https://github.com/upstash/context7 | 检索 SDK、Capacitor 文档 |

# 09 iOS MCP / Skills / Agent 组织

MCP：Context7 用于查询 SDK 文档，Filesystem 限工程根目录读写，GitHub MCP 查看第三方 SDK Issue，Playwright 验证共享 H5 页面，Xcode 原生编译和模拟器测试主要通过本地 xcodebuild / XCTest / XCUITest；不要假定 Playwright 能代替 iPhone 真机测试。

子 Agent 建议：ios-architect（方案/依赖）、map-engineer（地图/POI/低功耗）、location-engineer（定位/权限/签到）、content-engineer（景点与版权）、ios-qa（Xcode/真机/弱网）。自定义 Skills：ios-build-release、location-checkin、offline-navigation、map-performance、scenic-content、device-acceptance。OpenCode 新旧版 Agent 配置字段有差异，先按本机安装版本官方文档生成配置。

# 10 iOS 独立交付清单

赛事版：可运行 iOS 工程、安装/签名说明、5 个页面、地图、路线卡、位置权限、景点科普、数字叶章、演示数据区分、录屏和至少一次真机测试报告（若实际运行）；长期版：SwiftUI 工程、原生 MapLibre 适配、共享 REST Client、内容缓存、隐私材料、UI Tests 和分发规范。另见随附《iOS端_OpenCode_开发Prompt.md》。